1. План работы руководителя по выполнению проекта

Срок реализации проекта — 2 года, с разделением на три основных этапа:

Этап 1. Теоретические исследования — 6 месяцев

Задачи руководителя на данном этапе:

- определить цели, задачи, объект и предмет исследования;

- сформировать команду исполнителей и распределить обязанности;

- утвердить календарный план работ;

- организовать анализ научной литературы, нормативных источников и существующих аналогов;

- проконтролировать выбор методов исследования;

- провести постановку технического задания на разработку Telegram-бота с ИИ;

- обеспечить подготовку 1-го промежуточного отчета по итогам полугодия.

Результат этапа:
теоретическое обоснование проекта, обзор аналогов, сформулированные требования к системе, концепция разработки.

Этап 2. Практическая разработка — 1 год

Задачи руководителя:

- организовать проектирование архитектуры программного продукта;

- контролировать разработку Telegram-бота, базы данных, игровых сценариев и модулей ИИ;

- координировать взаимодействие между разработчиками;

- следить за соблюдением сроков и качества выполнения задач;

- организовать внутреннее тестирование по завершении ключевых модулей;

- проводить регулярные рабочие совещания;

- обеспечить подготовку 2-го и 3-го промежуточных отчетов через каждые 6 месяцев.

Результат этапа:
готовый программный продукт — Telegram-бот для игры «Мафия» с реализованной логикой игры и элементами искусственного интеллекта.

Этап 3. Апробация, корректировка, подготовка итогового отчета — 6 месяцев

Задачи руководителя:

- организовать опытную эксплуатацию и апробацию разработанного решения;

- обеспечить сбор отзывов пользователей и результатов тестирования;

- проконтролировать анализ выявленных ошибок и недостатков;

- организовать доработку системы по итогам апробации;

- руководить подготовкой итогового научно-технического отчета;

- обеспечить оформление результатов исследования и выводов;

- провести итоговую оценку достижения целей проекта;

- подготовить 4-й промежуточный/итоговый отчет.

Результат этапа:
апробированная и доработанная система, итоговый отчет, рекомендации по внедрению и дальнейшему развитию проекта.

2. Предлагаемый состав группы

Для выполнения проекта целесообразно сформировать небольшую междисциплинарную команду.

Основной состав:

- Руководитель проекта / научный руководитель

  - общее управление проектом;

  - контроль сроков, качества и отчетности;

  - координация научной и практической частей.

- Аналитик-исследователь

  - анализ литературы и аналогов;

  - формулировка требований к системе;

  - подготовка теоретической части и отчетных материалов.

- Backend-разработчик / разработчик Telegram-бота

  - реализация логики работы бота;

  - интеграция с Telegram API;

  - настройка серверной части.

- Специалист по ИИ / алгоритмам

  - разработка модели поведения ИИ;

  - реализация интеллектуальных сценариев в игре;

  - настройка алгоритмов принятия решений.

- Тестировщик / специалист по апробации

  - подготовка сценариев тестирования;

  - проведение функционального и пользовательского тестирования;

  - фиксация ошибок и анализ результатов апробации.

- Технический писатель / специалист по документации

  - оформление промежуточных и итоговых отчетов;

  - подготовка инструкций пользователя и технической документации.

При необходимости можно добавить:

- UI/UX-специалиста, если требуется улучшение сценариев взаимодействия с пользователем;

- системного администратора, если проект предполагает развертывание на отдельном сервере.

3. Организация контроля выполнения работ

Контроль выполнения работ должен быть поэтапным, регулярным и документированным.

Основные формы контроля:

1. Календарный контроль

- в начале проекта утверждается подробный график работ;

- для каждого этапа устанавливаются сроки, ответственные и ожидаемые результаты;

- выполнение задач отслеживается по контрольным точкам.

2. Текущий контроль

- еженедельные или двухнедельные рабочие совещания;

- обсуждение выполненных задач, возникающих проблем и рисков;

- корректировка плана при необходимости.

3. Промежуточный контроль каждые 6 месяцев

- подготовка и сдача промежуточных отчетов;

- проверка соответствия достигнутых результатов плану;

- оценка полноты выполнения этапа;

- принятие решения о переходе к следующему этапу или необходимости корректировки.

4. Контроль качества разработки

- проверка корректности работы Telegram-бота;

- тестирование функциональности, устойчивости и логики ИИ;

- анализ удобства использования для конечных пользователей.

5. Итоговый контроль

- оценка результатов апробации;

- проверка устранения замечаний;

- анализ достижения целей исследования;

- утверждение итогового отчета.

Вывод

Для успешного выполнения проекта в течение 2 лет руководителю необходимо организовать работу поэтапно: сначала провести теоретическое исследование, затем обеспечить практическую разработку, а на завершающем этапе — апробацию и доработку решения. Оптимальный состав группы должен включать специалистов как по исследовательской части, так и по программной реализации. Контроль выполнения работ должен быть регулярным, многоуровневым и опираться на промежуточную отчетность каждые полгода.